## Slide 1: Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
Ενότητα 6: Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
Κλεάνθης Συρακούλης,
Επίκουρος Καθηγητής,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
T.E.I. Θεσσαλίας

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Παρόμοια Διανομή (S A), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Σκοποί ενότητας
Κατανόηση του προβλήματος των περιορισμένων πόρων,
Ικανότητα αξιοποίησης των περιθωρίων για την εξισορρόπηση της χρήσης των πόρων.
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων

## Slide 5: Περιεχόμενα ενότητας
Υπολογισμός των αναγκών σε πόρους,
Αξιοποίηση των περιθωρίων για την εξισορρόπηση,
Επιπτώσεις της εξισορρόπησης στις χρηματικές ροές του έργου.
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων

## Slide 6: Το Έργο
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
6

## Slide 7: Το χρονοδιάγραμμα με PERT/CPM
Η διάρκεια είναι 22 χμ χωρίς όμως να λάβουμε υπόψη τις απαιτήσεις της κάθε δραστηριότητας σε πόρους.
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
7

## Slide 8: Οι απαιτήσεις σε πόρους (με συντομότερους χρόνος) (1 από 2)
Απαιτούνται 6 πόροι. Τι γίνεται αν έχουμε διαθέσιμους μόνο 4 πόρους;
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
8

## Slide 9: Οι απαιτήσεις σε πόρους (με συντομότερους χρόνος) (2 από 2)
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
9

## Slide 10: Πόροι και κόστος
Αν η χρήση του κάθε πόρου κοστίζει 100 € ανά μονάδα χρόνου για τις 15 πρώτες μονάδες χρόνου και από κει και πέρα αυξάνεται κατά 10% για κάθε μονάδα χρόνου:
Ποιο είναι το συνολικό κόστος του έργου με το αρχικό και με το εξισορροπημένο χρονοδιάγραμμα;
Ποια είναι η ελάχιστη εβδομαδιαία χρηματοδότηση που απαιτεί το εξισορροπημένο χρονοδιάγραμμα;
Μέχρι πόσα επιπλέον € αξίζει να δαπανηθούν, για εξεύρεση επιπλέον πόρων, για να υλοποιηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα;
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
10

## Slide 11: Τί σημαίνει αύξηση 10% σε κάθε χρονική μονάδα;
Μέχρι και τη 15η χρ. μονάδα το κόστος κάθε πόρου είναι 100 €,
Την 16η χρ. μονάδα γίνεται 100 Χ 1.1=110 €,
Την 17η χρ. μονάδα γίνεται 110 Χ 1.1= 121 €, κοκ,
Οπότε το κόστος ανά χρονική μονάδα θα είναι:
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
11

## Slide 12: Συνολικό κόστος
Συνολικό κόστος αρχικού 7707.18€,
Συνολικό εξισορροπημένου 7922.10 €,
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
12

## Slide 13: Ελάχιστη εβδομαδιαία χρηματοδότηση
Προβλήματα Εξισορρόπησης Πόρων
13

## Slide 14: Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Χαρτώνας Αλέξανδρος