## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 2: Πρότυπα διαχείρισης έργων.
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
  PMI PMBOK Project Management Body of Knowledge
  IPMA - ICB
  BS6079-1:2002 Project Management: Part 1: Guide to project management. British Standards Institution.
  PRINCE 2
  New York State
  Κυπριακό
  Ελληνικό

## Slide 5: Project Management Institute (www.pmi.org)
Κύριοι τομείς δράσης του PMI®
  Δημιουργία Προτύπων
  Το PMI πρωτοπορεί στην ανάπτυξη προτύπων σε Project, Program και Portfolio Management. Ο οδηγός PMBOK® έχει πιστοποιηθεί ως ANSI Standard (ANSI/PMI 99-001-1999) και είναι defacto παγκόσμιο standard.
Έρευνα
Εκδόσεις
  Το PMI εκδίδει για τα μέλη του, 3 περιοδικά: PM Network μηνιαίως Project Management Journal® τριμηνιαίως PMI Today μηνιαίως

## Slide 6: To σώμα της γνώσης σύμφωνα με το PMI - PMBOK

## Slide 7: Διαχείριση έργων PMI
Ενοποίηση έργου
Διαχείριση αντικειμένου εργασιών
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση κόστους
Διαχείριση ποιότητας
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων
Διαχείριση επικοινωνίας
Διαχείριση κινδύνου
Διαχείριση προμηθειών
Διαχείριση συμμετεχόντων

## Slide 8: PMBOK – Διαχείριση ολοκλήρωσης (integration management)
1

## Slide 9: PMBOK

## Slide 10: Έλεγχος αλλαγών
Πως θα υλοποιηθούν οι αλλαγές στο έργο
Αλλαγές απαιτήσεων
Αλλαγές Χρονοδιαγράμματος
Αλλαγές σε τεχνικές προδιαγραφές
Notes:   Formal change control is required for all of the following
    Scope Change
    Schedule changes
    Technical Specification Changes
    Training Changes
All changes require collaboration and buy in via the project sponsor’s signature prior to implementation of the changes

## Slide 11: PMBOK – Διαχείριση εύρους του έργου (Scope managmenet)
2

## Slide 12: Scope Management
Είναι ο ορισμός το ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ και το ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Notes: This component is used to communicate
  How the scope was defined
  How the project scope will be managed
  Who will manage the scope (e.g., PM, QA)
  Change Control

## Slide 14: Δομή Ανάλυσης Εργασιών Work Breakdown Structure
WBS

## Slide 15: PMBOK – Διαχείριση Χρόνου (Time Management)
3

## Slide 17: PMBOK – Διαχείριση Κόστους (Cost Management)
4

## Slide 18: Διαχείριση Κόστους (Cost Management)
Πόροι
Άνθρωποι
Εξοπλισμός
Υλικά
Ποσότητες
Προυπολογιμσός
Notes:     Resource Planning - Full Time Employees, Professional Services, Cost, and Contingency
  Resource Planning - The physical resources required (people, equipment, materials) and what quantities are necessary for the project
  Budget
    Budget estimates
    Baseline estimates
    Project Actuals

## Slide 20: PMBOK – Διαχείριση Ποιότητας (Quality management)
5

## Slide 21: Διαχείριση Ποιότητας (Quality management)
Quality Management είναι η διεργασία που διασφαλίζει ότι το έργο ικανοποιεί τις ανάγκες
ISO 9001 – Το πιο γνωστό πρότυπο ποιότητας
“Ποιότητα είναι …. Συμφωνία με τις απαιτήσεις”
- Crosby
“Κατάλληλο για χρήση fitness for use”
–Juran
“τα χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ανάγκες”
- ISO 8402:1994
Notes: What is Quality - conformance to requirements’ - Crosby
‘fitness for use’ - Juran
‘the totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied need’ - ISO 8402:1994
Customer-Based -> Fitness for use, meeting customer expectations.
Manufacturing-Based -> Conforming to design, specifications, or requirements. Having no defects.
Product-Based -> The product has something that other similar products do not that adds value.
Value-Based -> The product is the best combination of price and features. 5. Transcendent It is not clear what it is, but it is something good...
via:
  Quality Planning, Quality Assurance, and Quality Control
    Clearly Defined Quality Performance Standards
    How those Quality and Performance Standards are measured and satisfied
    How Testing and Quality Assurance Processes will ensure standards are satisfied
    Continuous ongoing quality control

## Slide 23: Διαχείριση Ποιότητας (Quality management)
Η διαχείριση ποιότητας
  Δουλεύουμε με το σωστό τρόπο
    Quality Assurance (QA) – Διασφάλιση Ποιότητας
  Έχουμε το σωστό αποτέλεσμα
    Quality Control (QC) – Ποιοτικός Έλεγχος

## Slide 24: PMBOK - Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (Human resource Management)
6

## Slide 27: PMBOK - Διαχείριση επικοινωνίας (Communication management)
7

## Slide 28: Διαχείριση επικοινωνίας (Communication management)
H επικοινωνία στα έργα εξασφαλίζει την έγκαιρη και κατάλληλη παραγωγή, συλλογή, διανομής και αποθήκευση των πληροφοριών που παράγονται στο έργο.
Notes:   Communications planning: Determining the needs (who needs what information, when they need it, and how it will be delivered)
  Information Distribution: Defining who and how information will flow to the project stakeholders and the frequency
  Performance Reporting: Providing project performance updates via status reporting.
  Communications planning
  Information Distribution
  Performance Reporting
Define the schedule for the Project Meetings (Team, OSC, ESC), Status Meetings and Issues Meetings to be implemented

## Slide 30: PMBOK – Διαχείριση κινδύνου (Risk management)
8

## Slide 32: PMBOK – Διαχείριση Προμηθειών (Procurement management)
9

## Slide 34
10
PMBOK – Διαχείριση Συμμετεχόντων (Stakeholder management)

## Slide 37: PMI Πιστοποίηση
Από το 1984 το PMI αναπτύσσει και εξελίσσει ένα αυστηρό σύστημα πιστοποίησης και το 1999 ήταν ο 1ος οργανισμός που απέκτησε το ISO 9001, για την πιστοποίηση PMP®. Σήμερα το PMI® διαθέτει τις κάτωθι πιστοποιήσεις:
  Certified Associate of Project Management (CAPM) εισαγωγική πιστοποίηση
  Project Management Professional (PMP)SM επαγγελματική πιστοποίηση για άτομα με τουλάχιστον 4.500 ώρες εμπειρίας (>= 3 έτη)
  Program Management Professional (PgMP)® επαγγελματική πιστοποίηση για άτομα με 8 έτη εμπειρία σε Project/Program Management
  PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP)
  PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®
  PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

## Slide 38: IPMA
International Project Management Association (www.impa.ch)
Είναι διεθνής οργανισμός με έδρα στην Ελβετία
Δίνει έμφαση στις ικανότητες (competences) των διαχειριστών έργων
  IPMA Competence Baseline (ICB)

## Slide 39: IPMA Competence Baseline

## Slide 40
Types of competence
20 τεχνικές ικανότητες
15 ικανότητες συμπεριφοράς
(Behavioural competencies)
11 ικανότητες περιβάλλοντος
(Contextual competencies)
=> 46 competencies
Notes: 40

## Slide 41
ICB 3rd – Example
Notes: 41

## Slide 42
ISO 21500

## Slide 43: ISO Standard – Γιατί
Πολλά international έργα
Κοινή ορολογία (terminology)
Θέματα συμβάσεων (Contractual)

## Slide 44: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος