## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 3: Οι Συμμετέχοντες (stakeholders).
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Ποιος είναι συμμετέχων (Stakeholder)?
Συμμετέχοντες μπορεί να είναι
  Άτομα, ομάδες ατόμων, οργανισμοί,
  Οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό συμφέρον
  Εσωτερικοί (ομάδα έργου)
  Εξωτερικοί (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες)
“Οι συμμετέχοντες είναι αυτοί που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητες και τα επιτεύγματα ενός οργανισμού, του συνεταιρίζεσθαι, της εταιρικής σχέσης ή έργου”

## Slide 5: Σχέση μεταξύ συμμετεχόντων και έργου

## Slide 6: Διαχείριση Συμμετεχόντων (Stakeholder management)
"Διαχείριση των συμμετεχόντων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του κάθε έργου σε κάθε οργάνωση που έχω συνεργαστεί. Με τη συμμετοχή των σωστών ανθρώπων, με τον κατάλληλο τρόπο στο έργο σας, μπορείτε να έχει μεγάλη διαφορά για την επιτυχία του ... Αλλά και την καριέρα σας. "
– Rachel Thompson, Experienced Project Manager

## Slide 7: Πλεονεκτήματα διαχείρισης συμμετεχόντων (Benefits of stakeholder management)
Τα οφέλη από τη διαχείριση συμμετεχόντων είναι:
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε τις απόψεις των πιο ισχυρών συμμετεχόντων για να διαμορφώσουμε τα έργα μας σε πρώιμο στάδιο.
  Κερδίζοντας την υποστήριξη ισχυρών συμμετεχόντων μπορεί να μας βοηθήσει να κερδίσουμε περισσότερους πόρους - αυτό καθιστά πιο πιθανό ότι τα έργα μας θα είναι επιτυχή
  Με την επικοινωνία με τους συμμετεχόντων νωρίς και συχνά, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι χρήστες κατανοούν πλήρως τα οφέλη του έργου μας - αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας υποστηρίξουν ενεργά όταν είναι απαραίτητο.
  Μπορούμε να προβλέψουμε ποια ήταν η αντίδραση των ανθρώπων στο έργο σας μπορεί να είναι, ώστε να σχεδιάσουμε ενέργειες που θα κερδίσουν την υποστήριξη των ανθρώπων.

## Slide 8: Τα βήματα στη διαχείριση συμμετεχόντων
Προσδιορισμός συμμετεχόντων
Προτεραιοποίηση των συμμετεχόντων
Κατανόηση των αναγκών/ Ανάλυση των συμμετεχόντων

## Slide 9: Προσδιορισμός των συμμετεχόντων
Η ομάδα έργου θα πρέπει να συνεδριάσει και να καταγράψει όλους τους πιθανούς συμμετέχοντες
  Χρήστες
  Πελάτες
  Ελεγκτικοί Μηχανισμοί
  Συνεργάτες
  Υπεργολάβοι
  Κοινό

## Slide 10: Προσδιορισμός συμμετεχόντων – μεγαλύτερη λίστα

## Slide 11: Βασικοί συμμετέχοντες
Σπόνσορας (Sponsor)– το άτομο που παρέχει τους πόρους, που είναι υπεύθυνο να εξασφαλίζει ότι το έργο είναι επιτυχές στον οργανισμό πελάτη.
Πελάτης (Client) O οργανισμός που υπογράφει την σύμβαση

## Slide 12: Βασικοί συμμετέχοντες
Χρήστης – Αυτός που χρησιμοποιεί το τελικό αποτέλεσμα του έργου
PROJECT MANAGER – το άτομο που «τρέχει τα έργο» και είναι υπεύθυνο για την επιτυχία αυτού.

## Slide 13: Που να εμπλέξουμε τους συμμετέχοντες
“σε κάθε φάση του έργου”
Προσδιορισμός του έργου/ Αρχική Ιδέα
… επιβεβαίωση των αναγκών
Σχεδιασμός /Δημιουργία
… αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων
Υλοποίηση
… για (έρευνα, έλεγχος, αξιολογηση)
Ολοκλήρωση
… αξιολόγηση της επιτυχίας του έργου

## Slide 14: Ερώτηση
Γιατί χρειάζεται να προσδιορίσουμε τους συμμετέχοντες ?

## Slide 15: Προτεραιότητες Συμμετεχόντων
Έχουν όλοι την ίδια προτεραιότητα?
Έχουν όλοι την ίδια επιρροή?
Έχουν όλοι το ίδιο ενδιαφέρον για το έργο?
Δημιουργία Χάρτη Επιρροής/ Ενδιαφέροντος

## Slide 16
Δύναμη
Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι
Στενή παρακολούθηση αναγκών
Απλή παρακολούθηση (ελάχιστη προσπάθεια)
Πληροφόρηση
Συμφέρον
Προτεραιοποίηση συμμετεχόντων

## Slide 17
Διοίκηση
Ανώτατη Διοίκηση
Μέτοχοι
Οργάνωση
Εργαζόμενοι; Συνάδελφοι
Εκπαιδευτικοί
Εκπαιδευτές
Εκπαιδευόμενοι
Τοπική Κοινότητα Δήμοι
Τοπικές οργανώσεις
Κρατικοί
Δημόσιες Υπηρεσίες; Πολιτικοί
ΑΜΕΣΟΙ
Πελάτες; Συμβαλλόμενοι
Χάρτης Συμμετεχόντων
Τομεακοί
Επιμελητήρια ;
Σύλλογοι
Οικονομικοί
Επενδυτές ; Δανειστές
ΈΡΓΟ
+++ Θετική
επιρροή
--- αρνητική
επιρροή

## Slide 18: Ανάλυση συμμετεχόντων
Τι πληροφορία χρειάζονται για το έργο? Πως θέλουν να λαμβάνουν την πληροφορία?
Ποιο είναι το κίνητρο που έχουν?
Έχουν θετική ή αρνητική προδιάθεση?
Πως μπορούμε να τους επηρεάσουμε θετικά?
Ποιος τους επηρεάζει και ποιον επηρεάζουν?

## Slide 19: Πίνακας ανάλυσης συμμετεχόντων
Συμμετέχων | Ενδιαφέρον από το έργο | Αξιολόγηση Επιρροής | Στρατηγικές Επιρροής | 

## Slide 20: Παράδειγμα ανάλυσης
Όνομα συμμετέχοντα | Όνομα υπευθύνου | Είδος | Επιρροή | Ενδιαφέον | Υποστήριξη | Ενέργεια
Δήμος Λάρισας | Γ. Γεωργίου | Τοπική Αρχή | Μεγάλη | Μεγάλο | Ουδέτερη | KEEP SATISFIED and BUILD INTEREST
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων | Δ. Δημητρίου | Τομεακός | Μικρή | Μεγάλο | Αρνητική | KEEP INFORMED
Διαχειριστική Αρχή | Π. Παναγιώτου | Κυβερνητική Υπηρεσία | High | Medium | Πράσινο | KEEP SATISFIED
… | … | … | … | … | … | …

## Slide 21: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος