## Slide 1: Αρχές Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων
Ενότητα 4: Ο κύκλος ζωής στα έργα.
Διδάσκων: Φιτσιλής Παναγιώτης,
Καθηγητής.
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

## Slide 2: Άδειες χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην παρακάτω άδεια χρήσης Creative Commons (C C): Αναφορά δημιουργού (B Y), Μη εμπορική χρήση (N C), Μη τροποποίηση (N D), 3.0, Μη εισαγόμενο.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 5: Project Life Cycle
Οι φάσεις του κάθε έργου προσδιορίζονται από τα παραδοτέα (deliverables)
Ένα παραδοτέο είναι ένα χειροπιαστό, επαληθεύσιμο ποσό εργασίας:
  Μελέτη σκοπιμότητας
  Σχεδιασμός έργου
Το τέλος κάθε φάσης σηματοδοτεί
  Έλεγχο παραδοτέων
  Έλεγχο απόδοσης
    Συνέχεια σε επόμενη φάση
    Διόρθωση λαθών

## Slide 6: Δείγμα κύκλου ζωής έργου
Αρχή
Τέλος
Αρχική
Φάση
Τελική Φάση
Ενδιάμεσες φάσεις
(Μια ή περισσότερες)
Επίπεδο
Κόστους και
προσωπικού

## Slide 7: Ενδεικτικός κύκλος ζωής

## Slide 8: Κύκλοι ζωής έργου

## Slide 9: Κύκλος ζωής
ΦΑΣΗ Ι
ΦΑΣΗ ΙΙ
ΦΑΣΗ ΙV
ΦΑΣΗ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
100%

## Slide 10: Κύκλος ζωής
ΦΑΣΗ Ι
ΦΑΣΗ ΙΙ
ΦΑΣΗ ΙV
ΦΑΣΗ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
100%
Δημιουργία Έργου
Μελέτες Σκοπιμότητας
Στρατηγική Έργου
Εγκρίσεις

## Slide 11: Κύκλος ζωής
ΦΑΣΗ Ι
ΦΑΣΗ ΙΙ
ΦΑΣΗ ΙV
ΦΑΣΗ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
100%
Planning and design
Αρχικός σχεδιασμός
Προϋπολογισμός
Χρονοδιάγραμμα
Όροι συμβολαίων
Λεπτομερής Σχεδιασμός

## Slide 12: Κύκλος ζωής
ΦΑΣΗ Ι
ΦΑΣΗ ΙΙ
ΦΑΣΗ ΙV
ΦΑΣΗ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
100%
Construction
Εργοτάξιο
Κατασκευή
Εγκατάσταση
Έλεγχος

## Slide 13: Κύκλος ζωής
ΦΑΣΗ Ι
ΦΑΣΗ ΙΙ
ΦΑΣΗ ΙV
ΦΑΣΗ ΙΙΙ
ΠΛΗΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
100%
ΠΑΡΑΔΟΣΗ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τελικός έλεγχος
Συντήρηση

## Slide 14: Επίπεδο προσπάθειας

## Slide 15: Κύκλος ζωής στο software

## Slide 16
EVALUATE
IDENTIFY
CONSTRUCT
DESIGN

## Slide 17
EVALUATE
IDENTIFY
CONSTRUCT
DESIGN

## Slide 18: Ερωτήσεις
Γνωρίζεται άλλους κύκλους ζωής σε έργα;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

## Slide 19: Τέλος ενότητας
Επεξεργασία υλικού:
Μέγας Χρήστος